个人学习资料智能整理系统需求与开发说明书

项目名称：面向Web与微信小程序的个人学习资料智能整理系统设计与实现

版本：V1.0 开发建议稿　编写日期：2026年10月22日

本文将开题报告转化为可分阶段实施的软件需求和开发约定，供本人及后续开发协作者使用。当前系统尚未开发，本文中的接口、表结构、限制值和验收条件均为拟议方案，不代表已运行或已测试。开发从登录、资料上传和双端查阅开始，逐步完成智能整理、知识展示与后台管理。

1 编写依据与范围

1.1 依据与约定

功能依据为现有《面向Web与微信小程序的个人学习资料智能整理系统设计与实现》开题报告，重点对应第二部分研究目标与主要内容、第三部分研究方法和手段，以及第六部分工作进度安排。本文不以论文设计初稿中的表数量或实现叙述作为已确认的需求。

开题报告已明确的技术栈、双端分工、单智能体受限工具调用和人工确认流程属于本轮需求基线。为便于编码，本文另提出认证方式、接口命名、数据库字段、默认限额及任务调度方案；这些是开发建议，后续可按实际运行结果修订，并同步接口、迁移脚本和测试记录。

配套文件包括《数据库设计.md》《接口契约.yaml》《拟议建表.sql》及 tasks 目录中的开发计划和任务清单。Markdown是本轮文档的可编辑来源，Word为同版阅读稿。数据库SQL仅供后续迁移编写参考，尚未执行，不直接向现有数据库导入。

1.2 交付层次

| 层次 | 含义 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 第一阶段必须跑通 | 登录、个人资料、文字笔记、PDF与图片上传、双端查阅、权限隔离 |
| P1 | 开题报告要求的后续完整交付 | 真实AI与OCR、智能体整理、卡片及来源、关联展示、通知、后台与统计 |
| P2 | 有余力再扩展 | 向量检索、资料问答、复习计划、多智能体、云对象存储 |

P1同样属于本项目应完成的基础范围，优先级只表示开发先后。微信订阅消息以账号能力、模板和用户授权为条件；站内通知必须实现。系统使用公有模型API，不训练基础模型。

2 用户角色与权限

2.1 普通用户

普通用户管理本人的资料、标签、任务、候选结果、卡片、卡片关联、布局、收藏与通知。所有读取、编辑、下载、工具调用和搜索都由服务端根据当前登录用户限定数据归属。客户端提交的userId、openid或文件路径不能作为授权依据。

2.2 管理员

管理员维护用户启停状态，检查资料元数据、失败任务和调用统计，处理进入审核队列的资料。后台列表默认只展示标题、类型、归属、时间和审核状态；查看正文需要存在待审核记录并写入访问审计。普通管理权限不等同于任意读取私人笔记。

用户不能自行设置管理员角色。首个管理员通过初始化时的明确配置创建，密码通过环境变量或交互输入设置，不提供写死的默认管理密码。管理员停用用户后，应立即使其已有会话失效。

2.3 权限矩阵

| 操作 | 本人 | 其他普通用户 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查看及修改私人资料 | 允许 | 禁止 | 仅授权审核正文可查看 |
| 提交AI任务和确认结果 | 允许 | 禁止 | 不代替用户确认 |
| 下载原文件 | 允许 | 禁止 | 经审核授权且留痕 |
| 修改卡片和布局 | 允许 | 禁止 | 禁止代改 |
| 查看平台聚合指标 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 用户启停和审核处置 | 禁止 | 禁止 | 允许并留痕 |

3 业务流程与页面

3.1 资料采集与双端查阅

用户在小程序拍照或选图上传，或录入文字笔记，填写标题、学科和初始标签。Web端通过同一账户读取资料，完成筛选、原文查阅与整理。Web上传PDF采用前端批量排队、单文件请求的方式，单个文件失败不使其他文件回滚。

上传成功只表示资料已保存。界面应分别显示“已上传”和AI任务状态，用户选择目标后才提交整理任务，以便明确外部AI处理范围。相同用户上传相同文件时给出重复提醒，允许复用已有资料或明确选择继续保存，不跨用户提示是否存在相同文件。

3.2 智能整理与确认

用户选择资料及整理目标，查看所选页段和外部服务处理说明后提交。服务端将任务加入队列，智能体根据资料类型规划步骤，调用允许的工具。用户可以查看阶段、工具名称、执行结果摘要和异常信息。

执行成功先进入待确认状态，界面并排展示原文与候选摘要、标签、卡片及关联。用户可以删改候选内容、取消不合理关联，再确认保存。正式知识卡片只能通过明确的保存接口产生，模型无权直接写入或删除正式内容。

3.3 Web页面清单

| 页面 | 主要内容 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 登录注册 | 账号、密码、显示名称 | 登录错误提示、跳转来源页 |
| 我的资料 | 资料列表、筛选、批量PDF上传 | 搜索、收藏、归档、删除 |
| 资料详情 | PDF或图片预览、笔记、摘要 | 版本编辑、页段选择、提交整理 |
| 整理任务 | 状态、目标、执行阶段 | 详情、取消、失败后重试 |
| 候选确认 | 原文与候选内容对照 | 编辑、选择卡片、确认关联、保存 |
| 知识卡片 | 列表、详情、来源、标签 | 编辑、收藏、筛选、拖拽编排 |
| 知识关系 | 思维导图与关联图切换 | 查看依据、定位卡片、删除关系 |
| 通知中心 | 结果待确认、失败、审核通知 | 跳转业务详情、标记已读 |
| 个人中心 | 昵称、密码、微信绑定状态 | 修改资料、退出、解除绑定 |
| 后台用户 | 账号状态、注册时间 | 启用或停用并填写原因 |
| 后台审核与任务 | 审核队列、元数据、失败任务 | 受控查看、处置、调用记录 |
| 统计大屏 | 数量、学科、趋势、调用与状态 | 时间筛选、空数据与失败提示 |

3.4 小程序页面清单

底部导航建议为“资料”“采集”“卡片”“我的”。资料页含搜索和学科筛选；采集页提供拍照、选图及文字记录；资料详情支持原文或文字查看、目标选择和任务入口；任务页展示状态及候选结果；卡片页支持查看、收藏、搜索和简单文字编辑；“我的”包含通知、绑定和退出。

小程序无需复制Web的拖拽画布和统计大屏。候选确认在小程序中采用分步表单，以查看、删改和确认文本卡片为主；来源定位优先显示图片或页码与引用文本。

所有列表都必须具有加载、无数据、请求失败和重试状态；上传必须显示进度及单文件错误；按钮提交中禁止重复点击，但服务端仍需保证幂等。

4 功能需求与验收标准

4.1 账户与协同

F01 账户登录及个人信息。P0。Web提供注册、密码登录与退出，小程序先以同一账号登录。密码经过服务端校验并使用自适应密码散列存储。验收时新账号可以登录两端，退出后原令牌不能继续调用受保护接口；未登录访问返回401。

F02 微信绑定。P0在本地提供清楚标注的开发模拟，P1接入真实微信登录。用户先登录已有账号，在小程序取得临时登录code并提交服务端完成绑定；以后可用微信登录同一账号。已有绑定发生冲突返回409，不自动合并账号，不凭客户端openid绑定。解除绑定需再次验证账号密码，解绑不删除学习资料。真实验收需使用可用AppID和设备或开发者工具记录。

F03 双端一致性。P0。两端使用统一用户标识与API，编辑资料和卡片时携带version。版本冲突返回409和当前版本，保留客户端未保存内容，并提示重新读取或人工合并。验收时双端先读取同一版本，先保存一端成功，另一端旧版本保存不能覆盖新内容。

4.2 资料管理

F04 图片采集。P0。支持JPEG、PNG图片，拍照或选图上传。后端核对扩展名、实际类型、大小与归属，生成受控storageKey。验收时有效图片可在Web与小程序读取，伪装类型和超限文件被拒绝，用户B无法通过猜测ID下载用户A的文件。

F05 PDF上传与预览。P0。Web一次选择多个PDF，分别上传并展示结果；详情支持授权预览和下载。密码加密、损坏或不支持解析的PDF仍需给出清晰状态，不将失败伪装为成功解析。重复上传通过服务端SHA-256摘要提示，文件名不能作为路径或唯一标识。

F06 文字笔记。P0。支持创建、查看、编辑及删除文字笔记，包含标题、学科、标签和正文。标题为空、内容超限时返回字段错误。编辑成功version递增；AI任务引用的历史版本文本保留在已生成片段中，不能被编辑覆盖。

F07 检索归档与收藏。P0。按标题和笔记正文关键词、学科、标签筛选本人资料，分页返回。归档与删除分别处理，归档资料仍可在归档筛选中查看，删除后不再可下载或提交AI。收藏采用幂等添加与删除，同一对象不会出现重复收藏。

F08 删除与来源失效。P1。删除资料前说明影响，取消其非终态任务并阻止新的确认保存。已有知识卡片可以保留，但来源显示“原资料已删除”，不再通过历史片段接口泄露原文。物理文件与片段清理由显式维护流程处理，不在删除请求中级联破坏历史卡片。

4.3 智能体与结果

F09 整理目标。P1。提供生成复习卡片、提炼课件重点、整理并关联已有笔记三类目标，允许补充说明。任务记录目标类型、说明、资料版本、页段、模型配置快照和外部处理同意时间。空目标或超限输入返回422。

F10 文本提取与OCR。P1。文字层PDF优先直接提取；图片和扫描页调用OCR，混合PDF按页判断。片段记录资料版本、片段号、页码及提取方式。OCR空结果或低质量提示反馈给智能体，超过预算时说明实际处理范围；不得把未识别或未处理页当成完整原文。

F11 受限智能体执行。P1。后端维护工具白名单和参数定义，模型根据目标提出下一步动作，工具反馈可影响后续选择。验收需要展示至少一例文字PDF、一例图片以及一例工具失败后的调整或明确结束记录，证明执行并非只有固定摘要请求。日志仅记录可观察动作，不采集或展示模型隐藏思维。

F12 候选内容校验。P1。候选结果必须符合结构，所有来源chunkId属于当前用户可访问的资料与固定版本；文本引用能在对应片段中匹配。格式或来源错误允许在预算内修复一次，仍不合格则失败并展示原因。来源校验只证明定位有效，不能宣称生成内容事实必然正确。

F13 人工确认。P1。用户选择要保存的卡片，修改摘要、标签和卡片正文，明确勾选关联建议。保存前再次校验任务状态、源资料版本、卡片归属和候选结构；一个事务写入结果、卡片、来源与所选关联并结束任务。重复请求返回同一保存结果，不能重复生成卡片。

F14 任务管理。P1。支持排队、执行、待确认、完成、失败和取消状态，显示当前阶段与安全的错误说明。取消后禁止后续结果写入；已发出的外部调用可能仍产生费用。失败重试创建新任务，保留parentTaskId和原始日志，不把旧任务改回排队。

4.4 知识组织与提醒

F15 知识卡片。P1。支持人工创建、AI确认创建、查看、编辑、收藏和按标题、正文、学科及标签搜索。AI来源记录保持可回看；用户编辑后的内容标记为已人工修改，不能继续显示为模型原始输出。卡片更新使用version校验。

F16 拖拽与思维导图。P1。Web支持拖拽卡片位置与顺序并恢复保存布局；层级关系用于生成思维导图。层级调整验证当前用户、父节点存在且不成环。布局使用layoutVersion进行整体条件保存，旧版本写入返回409，避免两浏览器静默覆盖。

F17 关联图。P1。展示本人卡片及已确认关联，点击关系查看说明与两端来源。初版关系类型限定RELATED、PREREQUISITE、EXAMPLE三个枚举，模型建议先进入候选结果。禁止自关联，禁止跨用户关系；同类型RELATED关系按较小ID作为source规范化，以避免正反向重复。

F18 通知。P1。在任务进入WAIT_CONFIRM、FAILED时生成站内通知；终态变化和审核处置也可产生对应消息。重复状态提交不重复产生同类通知。微信订阅消息是附加渠道，未授权、渠道失败或无模板都不影响站内消息与任务结果。

4.5 平台管理

F19 用户状态管理。P1。管理员查看必要的账号信息并启停用户，必须填写原因且保留操作记录。不得在管理接口返回passwordHash、令牌摘要、openid或AI密钥。

F20 敏感内容审核。P1。资料进入审核队列的依据为用户主动提交或已启用规则命中，不以“所有私人内容默认可读”实现。审核状态为PENDING、APPROVED、REJECTED，记录触发原因、授权范围、查看正文操作及处置理由。驳回后资料标记为RESTRICTED，禁止继续向AI发送；用户仍可查看自己的原文并修正，修正后主动重新送审。审核与资料删除状态分开存储。

F21 任务与调用监控。P1。管理员查看脱敏任务目标类型、状态、工具名、耗时与错误码，默认不返回目标自由文本、提示词原文和个人片段。只允许用户本人重新提交业务任务；后台不隐式以用户身份调用模型。

F22 统计大屏。P1。展示当前有效资料数、按学科分布、上传趋势、AI实际调用尝试数、任务状态分布和任务完成率。零数据展示空状态；上游费用未知显示“未提供”。指标需对应后文统一口径，禁止填入演示用固定增长数字。

5 非功能需求与默认限制

以下数字为本项目初始配置建议，属于待验证的限制或目标，不是已测性能。后续根据电脑配置、接口额度及测试记录调整。

| 项目 | 初始约定 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 分页 | page从1开始，pageSize默认20，上限100 | 边界与越界请求 |
| 文件 | PDF不超过30 MiB，图片不超过10 MiB | 超限返回413 |
| PDF范围 | 上传后校验不超过100页；单次整理最多20页 | 页数与页段校验 |
| 批量上传 | 一次选择最多10个文件，同时上传2个 | 混合成功失败场景 |
| 文本 | 笔记正文最多20000字，目标补充最多1000字 | 前后端一致校验 |
| 任务 | 单用户最多2个排队或执行任务，worker初始2个 | 并发提交与429 |
| 智能体预算 | 最多8个动作步骤，模型尝试最多12次，OCR最多20页 | 达限明确失败或请求缩小范围 |
| 时间 | 单次外部请求超时60秒，任务执行总时限300秒 | 模拟慢响应 |
| 重试 | 仅瞬时网络错误、429和部分5xx有限重试，每逻辑调用最多2次重试 | 记录全部尝试，不重试权限错误 |
| 查询体验 | 单用户1000条资料、单客户端下列表P95目标小于1秒 | 记录环境、数据量与实测结果 |
| 结果可靠性 | 每张AI卡片至少一个有效来源，用户确认后才入库 | 自动校验与人工对照 |

任务总时限仅从worker开始执行时计算，排队时间单独显示。超长PDF由用户选择页段，不默认把前20页结果描述为全文摘要。若生成卡片过多或内容超过结构限制，要求模型压缩或用户缩小范围，不静默截断后保存。

6 技术方案与工程组织

6.1 已明确的技术栈

后端使用Spring Boot、MyBatis-Plus和MySQL，Web使用Vue3、Element Plus与ECharts，小程序使用原生微信小程序。采用一个后端进程提供统一API，文件存储与MySQL元数据分离。无需为本项目额外引入微服务、Neo4j、Python服务或模型训练平台。

6.2 开发建议选型

后端建议使用JDK 21、Spring Boot 3.5系列和Maven；初始化时锁定具体补丁版本。MyBatis-Plus使用与Boot 3匹配的mybatis-plus-spring-boot3-starter，并按官方说明选择分页插件依赖，不重复叠加原生MyBatis starter。密码校验和请求鉴权使用Spring Security；令牌为服务端生成的随机不透明会话令牌，MySQL保存其摘要，便于退出与禁用账号立即生效。

Web建议采用Vite、TypeScript、Vue Router和Pinia，使用依赖锁文件固定版本。拖拽编排优先使用有维护的Vue拖拽组件或小型交互实现，初始化时验证其版本兼容；不把ECharts画布当作卡片编辑器。PDF文字提取建议使用Apache PDFBox；OCR与模型分别通过OcrClient、LlmClient接口封装。

数据库先兼容本机现有MySQL 8.0环境，后续部署版本单独记录。开发文件存放到项目外配置目录，通过鉴权接口读取；生产可替换对象存储而不改变业务storageKey语义。异步队列使用MySQL任务表加定时扫描和有界线程池，初版不依赖Redis、消息中间件或SSE。

6.3 建议工程目录

未来代码根目录建议命名为learning-material-system，当前仅交付开发文档，未创建业务工程。

learning-material-system/

backend/                 Spring Boot单模块应用

src/main/java/.../

common/              错误、分页、时间、基础配置

auth/ user/          认证、账号与微信绑定

material/            资料、文件、标签、片段

agent/               任务、工具、模型与OCR适配

knowledge/           卡片、来源、层级、关系、布局

notification/ admin/ 通知、审核与聚合统计

src/main/resources/db/migration/

web/                     Vue3用户区与管理员区

miniprogram/             原生小程序页面与请求封装

docs/                    需求、接口和操作说明

tasks/                   开发计划及完成记录

每个业务模块按controller、service、mapper、entity、dto组织。Controller处理边界输入，Service负责权限和事务，Mapper负责数据库访问；实体不直接作为公开响应。AI模型适配器、工具执行器和任务调度器分开，便于用确定性模拟适配器测试异常。

7 账户安全与双端协议

7.1 会话与绑定约定

注册时用户名限制为6至32位英文字母、数字或下划线，密码建议8至64位，服务端使用BCrypt并额外限制UTF-8编码长度不超过72字节。登录成功返回一次性可见的随机令牌，后续通过Authorization Bearer传递；数据库只存SHA-256令牌摘要。会话有效期建议7天固定期限，到期重新登录，不在日志中输出令牌。

Web初版将令牌保存在页面内存，需要刷新后重新登录；如后续启用浏览器持久会话，应单独设计HttpOnly Cookie与CSRF防护。小程序在本地受控存储令牌，退出清理。开发阶段可以使用明确标识的微信模拟适配器；生产配置不允许启用模拟身份。

绑定时服务端用code换取微信身份，appid来自服务端配置。用户不提交可信openid；未绑定微信登录返回WECHAT_BIND_REQUIRED并引导使用已有账号登录绑定。解除绑定只解除关系，不迁移数据。没有短信、邮箱找回能力时，不显示无法兑现的找回密码功能。

7.2 数据版本与读取

资料与卡片PATCH请求携带version，后端按id、userId、version进行条件更新，成功将version加1；影响行数为0时区分不存在与版本冲突。任务固定materialVersion，原文变更后待确认结果不能写成当前版本的成果。资料元数据、正文或标签变更均递增资料version，收藏和布局操作不改变内容version。

页面回到前台、保存成功后或手动刷新时重新读取服务端数据。任务排队或执行时建议每3秒轮询，进入待确认或终态后停止轮询。断网显示本地未提交内容和明确的待重试状态，初版不承诺离线自动同步。

8 数据库设计约定

8.1 数据对象

本轮根据开题报告业务重新整理为18张拟议表，其中auth_session用于会话，content_review用于审核队列，其余覆盖资料、任务与知识组织。表数是开发建议，不作为论文中“已建成数据库”的事实。

| 领域 | 表 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 账号 | app_user | 统一用户、角色与状态 |
| 会话 | auth_session | 令牌摘要、过期与撤销 |
| 微信 | wechat_binding | 账号与appid及openid绑定 |
| 资料 | material | 元数据、正文、版本、文件定位与访问状态 |
| 来源 | material_chunk | 固定版本片段、页码及提取方式 |
| 标签 | tag 与 material_tag | 用户标签和资料标签关系 |
| 任务 | ai_task | 目标、版本、状态、预算、租约与幂等键 |
| 调用 | ai_tool_call | 每步每次尝试、耗时、状态与用量 |
| 结果 | ai_result | 候选结构、校验说明与确认结果 |
| 卡片 | knowledge_card 与 card_source | 正式卡片、版本和来源 |
| 关系 | card_relation | 经过确认的卡片关联 |
| 布局 | card_layout | 用户画布及整体版本 |
| 通知 | notification | 站内消息、业务去重与已读状态 |
| 收藏 | favorite | 资料或卡片的收藏关系 |
| 审核 | content_review 与 review_record | 审核队列、访问记录及管理操作 |

8.2 必须落实的约束

所有表使用utf8mb4、InnoDB和BIGINT主键，统一created_at与updated_at。API中的所有ID使用十进制字符串，避免JavaScript大整数精度损失。时间在库内统一保存UTC，接口使用带Z的ISO 8601字符串，界面和统计按Asia/Shanghai显示。

账号名、微信绑定、用户标签名、任务请求键、候选卡片键和收藏必须有唯一约束。ai_task以user_id与request_key防止重复创建；knowledge_card以task_id与candidate_key防止重复落库；notification使用user_id与dedupe_key去重。外键仅保证引用存在，所有者一致性仍由服务端校验。

card_layout按用户与layout_key保存一份JSON坐标集及version，单次请求只写本人未删除卡片。收藏必须且只能关联一个资料或卡片；卡片层级不得成环。正文不做硬删除级联；普通删除走逻辑状态并执行来源不可访问规则。

8.3 摘要与来源的持久化

material.summary保存用户确认后的摘要，material_tag保存确认后的标签；确认时可以选择替换标签或与原标签合并，接口默认MERGE。候选摘要和候选标签保存在ai_result，不参与正式资料搜索或统计。来源片段一旦被正式卡片引用就不能原地覆盖。

确认保存将material.summary和标签合并写入，并递增资料version。成功任务仍保留输入materialVersion以供审计；重复确认直接返回已保存的cardIds和结果版本，不因当前资料版本已递增而误报失败。若另一个任务先确认或用户先编辑，当前待确认任务收到SOURCE_VERSION_CHANGED并要求基于新版本重新整理。

完整字段与索引见配套《数据库设计.md》。拟议SQL不包含演示账号、真实学习内容或任何API密钥，正式开发将按功能分批编写和验证迁移脚本。

9 API接口与数据契约

9.1 通用协议

接口前缀为/api/v1，JSON字段使用camelCase，枚举使用大写下划线。成功响应为包含data与requestId的对象，分页data包含items、page、pageSize、total。无数据列表返回空数组。错误响应包含error.code、error.message、可选字段错误及requestId；不返回堆栈、SQL或第三方完整响应。

状态码约定：400表示JSON或参数语法错误，401未登录，403没有功能权限，404不存在或不属于当前用户，409版本或状态冲突，413文件过大，415类型不支持，422业务字段校验失败，429配额或频率受限，500内部异常且仅返回安全说明，502外部服务异常，503暂不可用。资源归属失败统一404，避免泄露其他用户对象是否存在。

创建返回201，异步任务提交返回202，查询及修改返回200，成功删除或退出返回204且不带正文。分页按updatedAt与id倒序，排序字段使用白名单。外部API密钥只在服务端配置，不下发前端。

9.2 核心接口清单

| 方法与路径 | 主要输入 | 结果或约束 |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/registrations | username password displayName | 201 User，不允许设置角色 |
| POST /auth/sessions | username password | 201 SessionToken |
| DELETE /auth/sessions/current | 无 | 204撤销当前会话 |
| POST /auth/wechat-sessions | code | 201 SessionToken或绑定引导错误 |
| GET PATCH /users/me | 昵称或密码修改对象 | 本人资料，敏感修改验证原密码 |
| POST DELETE /users/me/wechat-binding | code或currentPassword | 绑定或解绑本人身份 |
| GET /materials | keyword subject tagId status page | 资料分页 |
| POST /materials | type为NOTE及正文元数据 | 201 Material |
| POST /materials/files | multipart文件及标题等 | 201 Material，重复时409 |
| GET PATCH DELETE /materials/{id} | 版本与变更字段 | 本人资料及条件修改 |
| GET /materials/{id}/file | 无 | 鉴权后返回文件流 |
| GET /tags | keyword page | 本人标签分页 |
| PUT DELETE /favorites/{type}/{id} | MATERIAL或CARD | 幂等收藏操作 |
| GET /favorites | type page | 已收藏对象分页 |
| POST /ai-tasks | materialId materialVersion goal requestKey | 202 Task |
| GET /ai-tasks | status page | 本人任务分页 |
| GET /ai-tasks/{id} | 无 | 阶段、预算、进度与错误 |
| GET /ai-tasks/{id}/steps | page | 脱敏执行记录分页 |
| POST /ai-tasks/{id}/cancellations | 无 | 200当前Task，重复取消幂等 |
| POST /ai-tasks/{id}/retries | 新requestKey | 202新Task，旧任务保持终态 |
| GET /ai-tasks/{id}/result | 无 | CandidateResult与resultVersion |
| PUT /ai-tasks/{id}/confirmation | 编辑后候选、版本、所选关联 | 200 ConfirmationResult |
| GET POST /cards | 筛选或人工卡片字段 | 分页或201 Card |
| GET PATCH DELETE /cards/{id} | version及变更 | 详情、来源和条件修改 |
| GET /cards/{id}/sources | 无 | 有权限的片段及引用定位 |
| PUT /cards/{id}/parent | parentCardId version | 无环的层级关系 |
| GET POST /card-relations | 筛选或两端卡片与依据 | 本人已确认关系 |
| DELETE /card-relations/{id} | 无 | 204删除关系 |
| GET /knowledge-graphs | subject或rootCardId | 已确认节点与边 |
| GET PUT /card-layouts/{layoutKey} | layoutVersion与items | 布局快照及版本 |
| GET /notifications | unreadOnly page | 站内通知分页 |
| PUT /notifications/{id}/read-state | isRead | 本人通知状态 |
| POST /materials/{id}/review-requests | reason | 201待审核记录 |
| GET /admin/users | keyword status page | 管理用户分页 |
| PATCH /admin/users/{id}/status | status reason | 启停与审计 |
| GET /admin/reviews | status page | 授权审核队列 |
| POST /admin/reviews/{id}/content-accesses | reason | 留痕后返回审核正文 |
| GET /admin/reviews/{id}/file | 有效待审记录及访问审计 | 受控读取该条资料文件 |
| PUT /admin/reviews/{id}/decision | version decision reason | 一次审核决定 |
| GET /admin/ai-tasks | 状态与时间筛选 | 脱敏任务分页 |
| GET /admin/statistics | from to timezone | 聚合指标与口径 |

完整请求、响应、公共枚举和字段限制以配套OpenAPI文件《接口契约.yaml》为本轮编码契约。文件下载和上传的内容类型单独定义，不强行套入JSON响应。进入实现后，如接口或数据库发生变化，先同步契约，再修改两端调用。

9.3 提交任务与确认示例

以下是结构示例，ID、标题和结果仅用于解释协议，不是真实解析结果。

{

"materialId": "101",

"materialVersion": 1,

"requestKey": "客户端生成的UUID",

"goalType": "REVIEW_CARDS",

"instruction": "提炼概念与易混点",

"pageRange": {"from": 1, "to": 5},

"allowRelatedSearch": true,

"externalProcessingConsent": true

}

重复requestKey且请求内容一致时返回同一任务；键相同而输入不同返回409。确认请求携带resultVersion、sourceVersion、选中的卡片和关系，不接收客户端指定的正式cardId或userId。关联引用既有卡片时还需校验其当前版本；已删除或变更导致依据失效时返回冲突，保留用户编辑内容。

10 学习资料整理智能体

10.1 组成与边界

智能体由目标上下文、规划适配器、工具注册表、执行循环、预算器、结构校验器和任务记录组成。模型可以提出工具动作，具体执行由服务端完成；任意SQL、命令执行、外网地址访问和正式数据删除都不注册为工具。资料正文及OCR文本视为待处理数据，其中即使含有“忽略规则”等文字，也不能改变系统权限或工具集合。

模型支持原生工具调用时采用原生协议，否则采用经过JSON Schema校验的结构化动作协议；都必须通过同一个工具执行器。执行记录保存工具名、阶段、耗时和简短结果，不保存模型隐藏思维，也不向用户暴露完整系统提示或凭证。

10.2 工具定义

| 工具 | 参数范围 | 输出与限制 |
| --- | --- | --- |
| extract_pdf_text | 当前materialId、固定版本、所选页段 | 片段、页码、需OCR页，不访问任意路径 |
| recognize_image | 当前图片或所选扫描页ID | OCR片段、质量提示、实际处理页 |
| search_personal_materials | 关键词、可选学科、limit最多10 | 本人可访问片段或卡片，带版本 |
| generate_summary_cards | 已验证片段ID、目标、可选检索结果 | 候选摘要、标签、卡片、关系 |
| validate_candidate | 候选结构与来源引用 | 字段、来源、引用和归属校验结果 |

用户身份、租约标记及存储路径由服务端上下文注入，模型不能通过参数覆盖。关联检索初版采用标题、标签和文本关键词召回，模型根据召回证据判断候选关联并给出说明；不把基础实现称作已完成向量数据库或专业知识图谱。

10.3 执行与反馈

服务端先载入任务配置和资料快照，拒绝被删除或限制访问的资料。规划器提出下一步工具，执行器校验名称、类型、权限、页段和预算后执行，将结构化反馈加入上下文。文字提取返回无文字页时，可转OCR；OCR无有效文本时，可请求用户重新上传，或以明确的不可解析结果结束。

取得足够片段后生成候选内容，再运行来源与格式校验。允许在预算内根据校验错误修复一次；任务只有在候选结构合格时进入WAIT_CONFIRM。总页数、实际处理页数和质量提示必须写入候选结果并显示。首次接入使用模拟模型验证协议和异常分支，正式AI验收必须切换真实适配器并记录厂商、模型标识、日期和配置。

10.4 状态流转

| 状态 | 含义 | 可达后续状态 |
| --- | --- | --- |
| QUEUED | 已提交待领取 | RUNNING CANCELLED |
| RUNNING | worker正在执行 | WAIT_CONFIRM FAILED CANCELLED |
| WAIT_CONFIRM | 候选已校验，等待用户保存 | SUCCEEDED FAILED CANCELLED |
| SUCCEEDED | 用户已确认保存 | 终态 |
| FAILED | 解析失败或输入版本失效 | 终态，可另建重试任务 |
| CANCELLED | 用户取消或资料已删除 | 终态 |

候选生成成功与用户确认完成分别统计，不能把WAIT_CONFIRM计入已完成。待确认期间资料版本变化时，确认接口返回409并把任务标记为FAILED及SOURCE_VERSION_CHANGED。终态任务不复活；重试新建记录并关联父任务。

11 异步任务与一致性

11.1 领取与租约

worker通过短事务锁定可领取任务，条件更新QUEUED为RUNNING，并递增executionEpoch、写入leaseUntil。建议租约30秒、每10秒心跳一次，外部调用期间由独立定时心跳续约，避免60秒网络调用占满租期。心跳、片段落库、步骤完成和候选结果写入均需校验taskId、当前epoch及RUNNING状态。

过期worker可能仍收到外部响应，因此恢复领取必须递增epoch。旧worker无法更新新执行轮次的数据。数据库事务只覆盖状态更新和本地落库，不在持锁事务内等待OCR或模型网络请求。恢复执行优先复用已完整保存的步骤；状态UNKNOWN的外部调用不能自动宣称未计费。

11.2 幂等与取消

提交任务保存请求摘要requestHash，相同幂等键只接受相同输入。确认结果采用任务行锁与resultVersion校验，成功后保存confirmation_json；再次确认时先识别已完成并返回相同结果。卡片唯一键是taskId与candidateKey，作为第二道防线。

取消使用条件状态更新，将cancelFlag置位并转为CANCELLED。worker在每个工具调用前后检查取消和epoch，取消后返回的候选不能持久化为待确认结果。此机制保证后续业务不再落库，不能保证已经发送的API请求一定停止或不会收费。

通知与任务状态在同一短事务内写入，并用dedupeKey约束去重。微信渠道发送在提交后异步处理，失败只修改channelStatus。调用计费的统计基础是ai_tool_call的真实尝试记录，工具缓存命中与本地校验不算实际模型调用。

11.3 确认保存事务

保存时依次锁定任务和源资料，校验用户、WAIT_CONFIRM、resultVersion、sourceVersion及访问状态。对来源片段、父卡片和关联目标再做归属与版本检查；将选择的候选转为正式卡片，写来源和所选关系，更新资料摘要及标签、递增版本，保存confirmation_json并转SUCCEEDED。

任何一步失败整体回滚，不出现“任务完成但卡片缺失”或半套来源。用户只选择部分卡片时，包含未选候选卡片的关联必须移除或报字段错误；不能把无效关系默默改为其他目标。

12 管理与统计口径

统计采用Asia/Shanghai自然日，查询from包含、to不包含；服务端转换为UTC边界。时间参数必须显式传递，默认最近7天。图表返回日期桶、数据与计算口径，前端不自行计算与后台不一致的任务成功率。

| 指标 | 计算约定 |
| --- | --- |
| 当前有效资料数 | 统计时未删除的资料，包括归档；RESTRICTED单列数量 |
| 上传趋势 | 范围内新建资料数，按创建事件统计，包括随后删除的资料 |
| 热门学科 | 当前有效资料按subject计数，空学科归入未分类 |
| 实际AI调用次数 | 范围内MODEL类工具尝试数，含重试和UNKNOWN，排除本地工具 |
| OCR调用次数 | OCR类实际请求尝试数，与模型调用分开展示 |
| 调用重试次数 | 对同一逻辑步骤attemptNo大于1的外部请求数 |
| 任务状态分布 | 范围内创建任务的当前状态分布 |
| 任务完成率 | SUCCEEDED除以SUCCEEDED加FAILED，分母为0时返回null |
| 候选生成数 | 范围内创建任务中已产生合格候选的数量，单独显示 |
| 费用 | 仅汇总明确提供且币种一致的金额，未知数量单列，不补零 |

取消、排队、执行和待确认不进入任务完成率分母。该口径受用户确认行为影响，因此大屏同时显示待确认数量，论文对比测试另采用任务完成、输出质量和实际成本等指标，不将平台完成率直接当成智能体质量。

13 配置与运行准备

13.1 本机检查记录

2026年10月22日命令检查发现Java 21.0.7、Maven 3.9.11、Node v24.19.0和MySQL 8.0.32客户端。Maven当前使用JDK 21。该记录只证明命令可执行，不证明数据库服务、后端依赖、微信开发者工具或外部AI接口已经可用。

初始化阶段仍需确认MySQL服务地址、端口、开发库名称与本地凭证，创建独立数据库；验证依赖下载与Web构建；准备小程序AppID、AppSecret和可用域名；选择模型及OCR厂商并验证账户额度。凭证不写入本文，也不要求在聊天中提供，可在本地环境变量中配置。

13.2 配置项

| 配置 | 用途 | 初始处理 |
| --- | --- | --- |
| DB_URL DB_USERNAME DB_PASSWORD | 独立开发数据库 | 本地环境变量，空值启动报错 |
| STORAGE_ROOT | 文件保存根目录 | 非Web静态目录，不允许用户覆盖 |
| LLM_PROVIDER LLM_BASE_URL LLM_MODEL LLM_API_KEY | 模型适配 | 初期MOCK，真实模式缺密钥报错 |
| OCR_PROVIDER OCR_API_KEY | OCR适配 | 初期MOCK，真实模式显式配置 |
| WECHAT_APP_ID WECHAT_APP_SECRET | 身份换取与绑定 | 本地可模拟，生产强制真实配置 |
| AGENT_MAX_STEPS AGENT_TIMEOUT_SECONDS | 步数与总时限 | 8与300，可配置 |
| FILE_MAX_PDF_BYTES FILE_MAX_IMAGE_BYTES | 上传限制 | 与第5部分一致 |
| MOCK_IDENTITY_ENABLED | 开发身份模拟 | 仅local环境允许，界面标识 |

模型BASE_URL仅由运维配置并验证允许的服务域名，不接收普通用户传入URL。提供.env.example和application-local.example.yml时只使用空占位符；真实.env、上传文件、日志与数据库备份加入忽略清单。部署必须使用HTTPS并配置小程序合法请求与上传域名。

13.3 版本与官方资料

初始化时将后端补丁版本写入pom.xml，将前端依赖写入package.json与锁文件。当前查阅的Spring Boot 3.5官方要求支持JDK 21，MyBatis-Plus提供对应Boot 3 starter；Vite官方列出Node版本要求，实际安装时仍需核对所锁版本的engines。

官方核对入口：Spring Boot系统要求、MyBatis-Plus安装、Vite入门、Spring Security密码存储。这些资料用于依赖选择，不替代本项目的实际构建验证。

微信登录与订阅消息的接口参数须在真实联调前以开发者平台当前文档与账号后台核对。微信接口联调及账号模板条件尚未完成验证，不能仅凭本机依赖可用便认定可以上线。

14 开发顺序与阶段验收

14.1 先完成最小使用闭环

阶段A搭建后端、Web和小程序最小工程，建立独立开发库和迁移机制。完成账户登录后，优先做一条“创建文字笔记—服务端保存—Web读取—小程序读取—旧版本修改冲突”的完整路径，再加图片和PDF。此阶段不接入真实AI也能验证核心数据流与权限。

阶段B建立异步任务、模拟工具、候选预览与确认保存，验证取消、幂等和来源。模拟结果明确标注为开发数据，不能作为论文效果材料。随后接真实PDF提取、OCR和模型，完成按反馈选择工具的受限智能体。

阶段C完成卡片编辑、布局、思维导图、关联图和通知，最后完成管理员审核、任务监控及统计大屏。每一阶段同时完成相关数据库迁移、接口、页面和关键验证，不先堆完整数据库再统一联调。

14.2 检查点

| 检查点 | 通过条件 | 可记录的证据 |
| --- | --- | --- |
| C1 登录与笔记 | 两端读取同一笔记，越权与版本冲突被拒绝 | API结果、双端截图 |
| C2 资料采集 | 图片与PDF可上传预览，重复及错误明确 | 上传记录、错误截图 |
| C3 模拟整理 | 任务到待确认、保存、取消与重复确认正确 | 自动测试、执行日志 |
| C4 真实智能体 | 三类目标可处理，工具选择和异常可说明 | 真实配置、样本和调用记录 |
| C5 知识与管理 | 关系、布局、审核与指标口径符合文档 | 页面、数据库核对结果 |
| C6 总验收 | 完成权限、异常、双端一致性和整理效果评价 | 测试报告、演示及论文材料 |

具体可勾选任务、依赖和验证方式见tasks/plan.md及tasks/todo.md。检查点应留下可回看的证据，未完成的条目保持未勾选；计划日期不等于实现完成日期。

15 测试与最终完成标准

15.1 必测场景

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 未登录调用资料接口 | 401，无正文数据 |
| T02 | 用户B读写用户A资料及文件 | 404，操作不生效 |
| T03 | 两端提交同一旧版本 | 后提交409，不覆盖 |
| T04 | 非法文件、超限、损坏PDF | 明确拒绝或不可解析状态 |
| T05 | 相同幂等键重复提交 | 同输入返回原任务，异输入409 |
| T06 | OCR空文本或模型字段缺失 | 有限修复或失败，不产正式卡片 |
| T07 | 资料含越权提示与伪工具参数 | 权限和白名单仍生效 |
| T08 | 引用其他用户片段或虚构片段 | 校验不通过 |
| T09 | 处理中取消，随后模型返回 | 不写候选及正式内容 |
| T10 | 租约过期后旧worker返回 | epoch校验阻止提交 |
| T11 | 重复确认和部分保存失败 | 无重复卡片，事务无半成品 |
| T12 | 待确认时资料被编辑或删除 | 409或取消，不保存过期结果 |
| T13 | 跨用户关系、自关联及层级环 | 拒绝保存 |
| T14 | 布局旧版本保存 | 409，保留客户端调整 |
| T15 | 通知渠道不可用 | 站内通知正常，状态可查询 |
| T16 | 普通用户访问管理接口 | 403，敏感字段不返回 |
| T17 | 管理员无审核授权查看正文 | 拒绝；授权访问有审计 |
| T18 | 统计无数据、重试和未知费用 | null或空值正确，不伪造零成本 |

15.2 整理效果评价

建立合法取得的PDF、课件截图和文字笔记样本清单，保存来源、授权情况、页数、清晰度与采集日期。为每个样本记录目标、模型和OCR标识、配置、处理范围、工具步骤、耗时、调用次数及真实费用。人工评价摘要事实一致性、要点覆盖、卡片来源有效性和关联合理性。

固定流程与智能体流程对照时尽量保持样本、模型、基础提示、工具集合和预算相同，说明不可消除的差异。样本规模和实测结果在开发后填写，不预设智能体一定更优，不生成虚构测试表或学习成绩改善结论。

15.3 完成标准

系统只有在两端核心流程真实可用、所有P0及P1必做项通过验收、真实AI与OCR完成联调、权限和一致性关键测试通过后，才可写为已实现。微信订阅消息若受账号条件限制，应明确实现范围并保留站内替代方案。

交付时应具备可构建代码、经过真实MySQL验证的迁移、与实现一致的接口契约、配置示例、启动与演示说明，以及真实测试记录。论文中的截图、字段、统计和效果结论均从实际系统回填；本文中的设计约定不能直接充当运行证据。